公司要闻

●张寿于调研赵家山安置区主干道工程建设

●市运管局到县好自在客运公司检查安全生产工作

●龙王镇城乡土地增减挂钩项目推进会顺利召开

经营管理

●公司2017年度终决算会议顺利召开

项目建设

●龙王镇城乡土地增减挂钩项目快速推进

●苍溪县赵家山安置区主干道工程全线贯通

党的建设

●公司党支部扎实开展“三同三进”活动

聚焦子公司

●四川恒和昌物业公司加强冬季绿化养护工作

●四川恒和昌物业公司开展火灾防控工作大检查

●县好自在客运公司扎实开展信访维稳工作

●县梨花苑酒店三大举措优化外围环境

●苍溪天府商品交易所红心猕猴桃交易中心有限公司受邀参加天风证券股份有限公司开业典礼

●广州亘美良优实业股份有限公司到我中心参观考察

简讯四则

2017年第12期

（总第六十三期）

【公司要闻】

张寿于调研赵家山安置区主干道工程建设

12月19日，县委书记张寿于、副书记李城带领县住建局、县国投公司、县通苍项目公司等县级相关单位负责人调研赵家山安置区主干道工程建设。

张寿于书记认真听取了县住建局党组副书记张仕和就该项目工程形象进度及项目建设中存在的困难和问题等相关事宜的汇报，并实地查看了项目B段与高速路出口顺接的施工进展情况；同时要求，一是行业主管部门要一如既往地为项目建设单位、施工单位、监理单位等项目各方责任主体提供优质后勤保障服务，及时有效处理项目建设中的各项困难和问题；二是项目参建各方要继续努力，尤其是施工单位要采取有力措施持续发力，全力推进项目建设；三是要组织召开项目建设专题会议，专项解决工程景观、绿化、路灯等问题。

（公司工程项目部  陈飞宇）

市运管局到县好自在客运公司检查安全生产工作

12月5日，市道路运输管理局安全监督管理科科长彭翀一行3人到县好自在客运公司开展道路运政安全检查工作，县运管所相关人员参与检查。

检查中，检查组详细查看了县好自在客运公司的监控视频中心、安全隐患排和应急预案等原始资料，并对经营管理中存在的问题提出了整改意见；同时，要求县好自在客运公司，一是严格按照《道路交通安全法》、《道路运输安全管理条例》等相关管理制度规范经营管理，切实组织出租车驾驶员加强行车安全培训教育，有效杜绝安全事故的发生；二是进一步加强安全生产管理，对发现的问题必须限期整改到位；三是要充分吸取近期发生的重大交通事故的教训，切实加强安全生产工作的管理，维护良好的安全形势，确保广大人民群众安全、快捷的出行。       （县好自在客运公司  陈 涵）

龙王镇城乡土地增减挂钩项目推进会顺利召开

12月14日，龙王镇城乡土地增减挂钩项目推进会在龙王镇人民政府会议室顺利召开。龙王镇党委书记雷挺、镇长罗俊、公司董事长陈波、龙王镇镇干部、镇国土所、镇村建所、县兴苍建设公司、项目拆迁单位、项目施工单位等项目相关单位人员参加会议。

会议认真听取了项目前期工作的完成情况和现阶段工作的推进情况，协调解决了该项目在建设过程中存在的困难和问题，并对项目下步建设工作作了安排部署。

会议要求，项目各方责任主体单位要加强沟通，积极配合，相互支持，明确职责，主动作为，心往一处想，劲往一处使，在保证施工质量、施工安全的前提下，加快推进项目建设步伐，力争早日完成项目建设全部内容，努力将该项目打造成全县的示范性标杆工程，以优异的成绩向县委、县政府和龙王镇全镇群众交上一份满意的答卷。                          （公司行政综合部  康 灵）

【经营管理】

公司2017年度终决算会议顺利召开

12月22日，公司2017年度终决算会议在公司四楼二会议室召开。会议由公司财务总监李四维主持，公司领导班子成员、各部门经理、财务资金部全体人员及公司所属各子公司负责人、综合部负责人、出纳人员共计30余人参加会议。

会议对公司2017年度终决算工作作出了安排布署，就资产的全面盘点、往来款核对清收、营业收入应收尽收、在建项目的完工结转等工作作了重点提示和明确安排；同时指出，要搞好税费、五险一金等工作的清算清缴工作，确保应该纳入2017年度的收入支出要全额入账。

会议要求公司各部门、各子公司高度重视，密切配合工作，确保年度决算高质量、高效率完成。     (公司财务资金部  周万春)

【项目建设】

龙王镇城乡土地增减挂钩项目快速推进

截止目前，由公司作为项目建设单位施工建设的龙王镇城乡土地增减挂钩项目已全面完成了拆迁农户房屋基本情况摸底调查、农户拆迁意愿调查、部分集中聚居点规划设计等前期工作，其中：已签订房屋拆迁协议230户，拆迁面积约240亩，占立项面积的34.44%；已复垦地块 6个，复垦面积6亩，占立项面积的1.2%；五台、友谊、永胜、两河4个聚居点已全面开工建设，拆旧农户正在建房，另外5个聚居点已全面完成场平等前期工作，拆迁农户即将进场开工建房。

据悉，该项目覆盖该镇19村103个组，规划拆迁安置农户597户，批复拆旧复垦596.70亩，拟新建集中聚居点15个，建设工期为12个月。                       （公司行政综合部  康 灵）

苍溪县赵家山安置区主干道工程全线贯通

12月18日，被县委、县政府纳入苍溪县“2017年十件大事”暨苍溪县第一个落地的PPP项目赵家山安置区主干道工程全线贯通。

据悉，该项目起点为江南干道二期（已建成）尾端，终点为兰海高速苍溪收费站，全长约2.9公里，主要对道路工程、桥涵工程、管线工程、照明工程、景观绿化工程、骑游道及其他附属工程等分项工程实施建设，项目估算投资4.7亿元。（公司行政综合部  康 灵）

【党的建设】

公司党支部扎实开展“三同三进”活动

12月20日，公司党支部全体党员及全体帮扶人员深入联挂帮扶的高坡镇关圣村、黄荆村开展“三同三进”活动，零距离帮扶强感情、暖民心。

活动中，公司党员及帮扶人员认真参与贫困户的生活生产，与贫困户促膝谈心，详细了解农户生产、生活、教育、医疗等情况，倾听他们的愿望和想法，通过做农家事，吃农家饭，密切了干群关系，增进了干群感情；同时组织公司党员及帮扶人员开展“以购代捐”活动。

通过“三同三进”活动开展，贫困户了解了十八大以来我国取得的重大成就，明确了乡村振兴的具体要求，进一步提升了贫困户政策知晓度，强化了帮扶责任人与贫困户的感情。同时，安排部署了下一阶段的扶贫工作规划，为迎接国家、省级年度考核验收打下了扎实基础。                     （公司行政综合部  李昭颐）

【聚焦子公司】

四川恒和昌物业公司加强冬季绿化养护工作

近日，随着天气逐渐转冷，四川恒和昌物业公司采取有效措施加强江南园林公共绿地冬季绿化养护管理，增强植物抗冻、抗病能力，确保绿化树木安全越冬。一是针对不耐寒树种采取搭风档的措施，挡住冬季主要风向，确保植物朝阳。二是对全场树木进行涂干刷白，防止植物冻害和病虫害。三是对部分落叶乔木采取绑草绳等措施。四是安排专业人员定期清理绿地内杂物，确保无林木火灾隐患，并加强对区内绿地巡查，防止人为对绿地造成破坏。

（四川恒和昌物业公司  安 静）

四川恒和昌物业公司开展火灾防控工作大检查

为深入贯彻落实县消防安全委员会《关于印发2017年全县今冬明春火灾防控工作实施方案的通知》（苍消安发〔2017〕09号）等县级相关行业主管部门印发的相关文件精神，结合“12·4”法制宣传日，四川恒和昌物业公司在月亮湾啤酒广场、北门沟停车场、县六期廉租住房、凯旋丽都等所属项目范围内组织开展火灾防控工作大检查和事故隐患排查整治专项活动，将一切火灾隐患遏制在萌芽状态，以确保岁末年初公司安全生产形势稳定。

（四川恒和昌物业公司  安 静）

- 县好自在客运公司扎实开展信访维稳工作

年关将至，为维护县好自在客运公司正常的信访维稳秩序与和谐的工作环境，12月13日，公司召开了信访维稳工作专题会。公司全体管理人员、出租车驾驶员小组长参会。

会议通报了公司近期的信访维稳形势，听取了公司出租车驾驶员队伍反应诉求最多、矛盾最大、问题突出的信访诉求，就如何采取有效措施做好相关问题的信访维稳工作进行了安排部署。

会后，公司将加大矛盾纠纷排查化解、重点人员稳控等方面的信访维稳工作力度，进一步规范信访维稳工作、畅通诉求渠道，强化责任担当，加强源头治理，努力将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。                     （县好自在客运公司  陈 涵）

县梨花苑酒店三大举措优化外围环境

县梨花苑酒店作为苍溪县重要的旅游接待窗口单位，为做好酒店外围环境的美化绿化工作，营造一个良好的食宿环境，酒店采取三大举措优化外围环境。一是加强各部门外围责任区域的联动，互相监督，实现了对外围环境整治第一时间发现、第一时间处理；二是为方便宾客、员工的出行，组织技保人员开展对外来车辆乱停乱放的整治工作，使大门口、员工进出口等出入通道周边环境既通畅又美观；三是组织各部门员工做好对外围的草坪、绿化带养护打理工作，尤其是对酒店近年来柳生的杂树、杂草进行清理更换。酒店通过以上三项举措使其外围环境更加整齐、优美，进一步提升了酒店对外形象。                        （县梨花苑酒店   赵  敏）

苍溪天府商品交易所红心猕猴桃交易中心有限公司

受邀参加天风证券股份有限公司开业典礼

12月20日，苍溪天府商品交易所红心猕猴桃交易中心有限公司（以下简称交易中心）总经理李志博受天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）的邀请，参加了天风证券“一司一县”金融扶贫工作站揭牌仪式暨苍溪营业部开业典礼。

活动中，交易中心总经理李志博与天风证券四川分公司总经理徐姝签订了《“一县一企”帮扶合作协议》，自此开启了交易中心与天风证券精诚合作的步伐，为交易中心后期的经营管理夯实发展基础。

（苍溪红心猕猴桃交易中心   沈 洋）

广州亘美良优实业股份有限公司到我中心参观考察

12月17日，广州亘美良优实业股份有限公司（以下简称：亘美良优）董事长袁嘉一行4人到苍溪天府商品交易所红心猕猴桃交易中心有限公司（以下简称交易中心）参观考察。

考察中，交易中心总经理李志博就中心的经营规模、经营模式、未来规划、业务拓展、发展定位及我县红心猕猴桃产业发展现状、产品线上交易、产品品牌打造等情况向袁嘉董事长一行作了详细介绍；同时，双方就猕猴桃产业发展和猕猴桃品牌打造交换了意见。

（苍溪红心猕猴桃交易中心   沈 洋）

【简讯四则】

◆近日，公司委托中介审计机构圆满完成了对县圣丰农产品经营有限公司原执行董事兼总经理宋远军、四川恒和昌物业服务有限公司原董事长寇德群、县好自在客运有限公司原执行董事兼总经理徐永川和原执行董事杨垒4位同志的离任经济责任审计工作，并出具了正式《内部审计报告》。          （公司风险控制部  杨 垒）

◆12月26日，四川兴元股权投资基金有限公司总经理王权新来我公司就苍溪县产权投资基金事宜进行了洽谈，双方初次达成了合作意向。                         （公司融资发展部  高军平)

◆12月15日，中国银行四川省分行联合天府（四川）信用增进股份有限公司在成都市双流县举办”业务推荐研讨会”，我公司受邀参加了本次研讨会议。           （公司融资发展部  高军平)

◆12月1日，四川恒和昌物业服务有限公司成功地与五龙镇中心卫生院签订了为期3年的物业服务管理合同，进一步拓宽了公司经营业务。                     （四川恒和昌物业公司  安 静）

分送：县国资局，公司党支部、董事会、监事会、工会，经理层班子成员，公司各部门及各子公司。

网址：www.cxgtgs.com                  联系电话：（0839）2986668